**Устав проекта "Разработка базы данных 'Судебные приставы'"**

**1. Название проекта**

**Разработка базы данных "Судебные приставы"**

**2. Бизнес-причина возникновения проекта**

Проект возникает в связи с необходимостью автоматизации процессов учета и управления информацией о сотрудниках, должниках, взыскателях, исполнительных производствах и арестованном имуществе в системе судебных приставов. Это позволит повысить эффективность работы, обеспечить прозрачность и достоверность данных, а также упростить взаимодействие между различными отделами и сотрудниками.

**3. Бизнес-цель**

Создание единой информационной системы, обеспечивающей централизованный учет и управление данными о сотрудниках, должниках, взыскателях, исполнительных производствах и арестованном имуществе. Система должна обеспечивать быстрый доступ к информации, автоматизацию рутинных операций и формирование отчетности.

**4. Требования, удовлетворяющие потребности, пожелания и ожидания заказчика, спонсора и других участников проекта**

* **Заказчик:** Ожидает полную автоматизацию процессов учета и управления данными, удобный интерфейс для работы сотрудников, надежность и безопасность системы.
* **Спонсор:** Ожидает достижение бизнес-цели в рамках бюджета и сроков, а также получение экономического эффекта от внедрения системы.
* **Участники проекта:** Ожидают четкое распределение ролей и обязанностей, своевременное предоставление ресурсов и информации, а также поддержку со стороны руководства.

**5. Расписание основных контрольных событий**

* **Начало проекта:** 01.10.2023
* **Завершение проекта:** 31.12.2023
* **Ключевые вехи:**
  + **01.11.2023:** Завершение этапа анализа требований и проектирования системы.
  + **15.12.2023:** Завершение этапа разработки и тестирования системы.
  + **31.12.2023:** Завершение проекта и сдача системы в эксплуатацию.

**6. Участники проекта**

* **Заказчик:** Министерство юстиции РФ
* **Спонсор:** Директор департамента информационных технологий Министерства юстиции РФ
* **Руководитель проекта:** Иванов Иван Иванович
* **Команда проекта:**
  + **Аналитик:** Петров Петр Петрович
  + **Разработчик:** Сидоров Сидор Сидорович
  + **Тестировщик:** Кузнецова Анна Сергеевна
  + **Администратор проекта:** Смирнов Алексей Владимирович

**7. Окружение проекта**

* **Внутренняя среда:** Министерство юстиции РФ, департамент информационных технологий, отдел судебных приставов.
* **Внешняя среда:** Рынок программного обеспечения, поставщики IT-услуг, законодательство РФ.
* **Благоприятные факторы:** Высокий уровень заинтересованности заказчика, наличие опыта у команды проекта, стабильная экономическая ситуация.
* **Неблагоприятные факторы:** Сжатые сроки реализации проекта, риски связанные с изменениями законодательства.

**8. Допущения относительно организации и окружения, а также внешние допущения**

* Команда проекта обладает достаточными компетенциями для выполнения проекта.
* Заказчик предоставит необходимые ресурсы и информацию для разработки системы.
* Законодательство РФ в области информационных технологий не претерпит существенных изменений в течение срока реализации проекта.

**9. Ограничения относительно организации и окружения, а также внешние ограничения**

* Увеличение стоимости проекта не более чем на 10%.
* Не менее 40% членов команды проекта должны быть заняты на 100% в проекте.
* Система должна соответствовать требованиям безопасности и конфиденциальности данных.

**10. Объем денежных средств, выделенных на достижение бизнес-цели**

На реализацию проекта выделено 5 000 000 рублей.

**11. Назначение руководителей проекта и общее определение полномочий ключевых членов проектной команды: РП, спонсор, координатор**

* **Руководитель проекта (РП):** Иванов Иван Иванович. Отвечает за общее планирование, направление и контроль проекта, обеспечение достижения бизнес-цели в рамках бюджета и сроков.
* **Спонсор проекта:** Директор департамента информационных технологий Министерства юстиции РФ. Обеспечивает ресурсами и поддержкой проект, принимает стратегические решения.
* **Координатор проекта:** Смирнов Алексей Владимирович. Обеспечивает администрирование и документирование проекта, поддержку руководителя проекта на операционном уровне.

**Примечание:** Данный устав проекта разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602—2020 и является основным документом, определяющим цели, задачи, сроки и ресурсы проекта "Разработка базы данных 'Судебные приставы'".